Quartieri

Via Gregorio 7

Via Prati fiscali

Cornelia: Via di boccea

Via Appia

Ni

Via gallia

Prossimi step:

- Affittare studio

- Sistemare sito

- Social media manage

- Grafica pacchetti – pubblicazione pacchetti

- Revisione pacchetti

- Reperire materiali

- sponsorizzate

- Ai render – corso

- Ricerca costi

- Accordo con fornitori

- Accordo con ditte: preventivo a prezzo bloccato

- Pronto pro

- Grafica tv per pubblicità su strada

PACCHETTI

PACCHETTO BASE – 2’000

Progetto architettonico:

Il progetto distributivo e funzionale definizione di arredi fissi e materiali principali con elaborati grafici e descrittivi

Preventivo lavori

- Computo metrico con elenco delle opere da eseguire, da inviare alle ditte interessate a presentare un preventivo

Assistenza ai contratti con le imprese

- Firma contratto con ditta edile incaricata con esplicitazione delle penali per eventuali ritardi sulla consegna dei lavori

- Pratica amministrativa architettonica

Redazione dei documenti per l’acquisizione dei permessi urbanistici Cila/Scia

Presentazione fine lavori

Direzione lavori esclusa – da concordare

PACCHETTO INTERMEDIO – 4’500

Progetto architettonico:

- Il “mood board”: selezione di progetti e realizzazioni come riferimento della progettazione;

- Il progetto distributivo e funzionale definizione di arredi fissi e materiali principali con elaborati grafici e descrittivi

- N. 2 render/fotomontaggi

Preventivo lavori

- Computo metrico estimativo, con previsione di spesa preliminare

- Elenco delle opere da eseguire, da inviare alle ditte interessate a presentare un preventivo

Assistenza ai contratti con le imprese

- Firma contratto con ditta edile incaricata con esplicitazione delle penali per eventuali ritardi sulla consegna dei lavori

- Pratica amministrativa architettonica

- Redazione dei documenti per l’acquisizione dei permessi urbanistici Cila/Scia

- Presentazione fine lavori

Direzione lavori

comprensiva dei sopralluoghi in cantiere nei momenti chiave e in base alle fasi di lavorazione

PACCHETTO LUXURY – 6’000

Progetto architettonico:

- Il “mood board”: selezione di progetti e realizzazioni come riferimento della progettazione;

- Il progetto distributivo e funzionale definizione di arredi fissi e materiali principali con elaborati grafici e descrittivi

- Elaborati grafici esecutivi nelle scale di rappresentazione più idonee alla cantierizzazione

- Progetto di illuminazione e lighting

- n 3 render/fotomontaggio

Preventivo lavori

- Computo metrico estimativo, con previsione di spesa preliminare

- Elenco delle opere da eseguire, da inviare alle ditte interessate a presentare un preventivo

Cronoprogramma

- Redazione di un cronoprogramma: documento di pianificazione dei tempi di esecuzione

Gara d’appalto dei lavori per confronto preventivi tra diverse ditte – contratto con l’impresa selezionata

- Elaborazione dei documenti da inviare alle ditte

- Sopralluogo con le ditte interessate a presentare il preventivo

- Confronto preventivi ricevuti per aiutarvi nella scelta della ditta più idonea alle vostre esigenze

- Assistenza alla redazione del contratto con l’impresa scelta e relativa documentazione

- Firma contratto con ditta edile incaricata con esplicitazione delle penali per eventuali ritardi sulla consegna dei lavori

Pratica amministrativa architettonica

- Redazione dei documenti per l’acquisizione dei permessi urbanistici Cila/Scia

- Presentazione fine lavori

Direzione lavori

- comprensiva dei sopralluoghi in cantiere nei momenti chiave in base alle fasi di lavorazione

- Riunioni in cantiere con la committenza quando necessario per approfondimenti progettuali

Direzione artistica

- Visite a diversi showroom per la definizione delle finiture (pavimenti/rivestimenti), delle forniture di bagni, cucina, luci, arredi

- Assistenza alla scelta ed alla gestione dei fornitori per finalizzare gli ordini, con indicazioni su tipologie e quantitativi di materiali

Esclusioni dalla parcella:

- Autorizzazioni, bolli ed oneri per l’adempimento delle pratiche amministrative (CILA 291.24 €, variazione catastale 70,00 €).

Esclusioni dall’incarico:

- Eventuale progetto strutturale e le pratiche amministrative relative ad opere di demolizione e ricostruzione di murature portanti.

- Coordinatore Sicurezza (se necessario)

Pacchetti ditta

Ristrutturazione bagno completa 6000 tutto finito

Ristrutturazione cucina disegno e impianto e cucina semplice

Ristrutturazione completa compresa da 500 al mq

Oggetto: Proposta di parcella per la progettazione architettonica e direzione lavori della ristrutturazione di un appartamento in via Nomentana 314, Roma.

Con la presente, le scriventi Arch. Flavia Rosano e Arch. Laura Gramaccini sono a comunicarVi l’offerta

relativa alla progettazione architettonica e direzione lavori, in via Nomentana 314, Roma.

L’incarico comprende le seguenti attività e fasi:

I fase  PROGETTO PRELIMINARE

Compilazione del Concept,  Progetto Preliminare

Sulla base delle informazioni (funzionali, distributive ed estetiche) ricevute dalla committenza ed in seguito ad una serie di sopralluoghi, lo studio si occuperà di redigere il progetto preliminare che comprende:

- Il “mood board” mediante la selezione di una serie di progetti e realizzazioni che definiscono le linee guida e riferimenti della progettazione preliminare;

- Il progetto distributivo e funzionale la definizione degli arredi fissi e dei materiali principali della casa, redatto da piante, prospetti e sezioni;

- Rendering e fotomontaggi delle aree principali dell’intervento;

Tempo di espletamento dell’incarico ………  1 mese

Costo ………………………………………………..€ 600,00

II fase  PROGETTO DEFINITIVO

Redazione del progetto definitivo sulla base delle indicazioni del Progetto Preliminare approvato dalla committenza, composto da:

- Elaborati grafici e descrittivi, nelle tecniche e nelle scale di rappresentazione più idonee alla progettazione definitiva: piante prospetti, sezioni, modellazione 3d e rendering;

- Computo metrico estimativo delle opere da eseguire;

- Assistenza alla redazione dei documenti per l’acquisizione dei permessi urbanistici (Cila);

Tempo di espletamento dell’incarico ……… 1 mese

Costo progettazione definitiva…………………………………………..€ 600,00

Costo redazione e presentazione pratica edilizia..……………..€ 1.000,00

III fase PROGETTO ESECUTIVO

Redazione del progetto esecutivo sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato dalla committenza, composto da:

- Elaborati grafici nelle scale di rappresentazione più idonee alla progettazione esecutiva: piante prospetti, sezioni e rendering con le specifiche voci di computo metrico;

- La compilazione del nuovo computo metrico esecutivo delle opere da realizzare;

- Assistenza alla gestione delle gare d’appalto;

- Assistenza ai contratti con le imprese/fornitori;

- Assistenza alla scelta ed alla gestione degli ordini con i fornitori arredi/cucina/ bagni

Tempo di espletamento dell’incarico ………... 1  mese

Costo ……………………………………..€ 600

Totale progettazione e presentazione pratica 2.800,00 oltre CNPAIA 4% e regime dei minimi (quindi esenti IVA).

IV fase DIREZIONE LAVORI

Espletamento dell’incarico della direzione LAVORI nella persona dell’Arch. Flavia Rosano il quale potrà incaricare degli assistenti alla direzione dei lavori.

- Assistere le imprese nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare il progetto preventivamente approvato dalla committenza ed dalla Pubblica Amministrazione, con sopralluoghi costanti e continuativi in cantiere;

Costo per la direzione lavori € 900,00/mese

La parcella è stata determinata dall’esperienza con progettazione e cantierizzazioni di lavori simili per dimensioni e tipologia ed per una durata di lavorazione stimata dai 4 ai 6 mesi consecutivi (da approfondire in fase progettuale).

Modalità di pagamento:

Progettazione

- 1 Acconto alla firma alla Lettera di Incarico ____________________€ 600,00

- 2 Acconto alla consegna degli elaborati fase I__________________ € 600,00

- 3 Acconto alla consegna degli elaborati fase II _________________ € 1.000,00

- 4  Acconto alla consegna degli elaborati fase III_________________€ 600,00

Totale progettazione e presentazione pratica 2.800,00 €

Direzione lavori

- Pagamento mensile ……………………………………………………………………………€ 900,00

Esclusioni dalla parcella:

- Autorizzazioni, bolli ed oneri per l’adempimento delle pratiche amministrative (CILA 291.24 €, variazione catastale 50,00 €).

Esclusioni dall’incarico:

- Eventuale progetto strutturale e le pratiche amministrative relative ad opere di demolizione e ricostruzione di murature portanti.

- Coordinatore Sicurezza (se necessario)

Revoca incarico

- L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento per giusta causa, se la revoca avverrà durante la fase IV verrà pagato il periodo di direzione lavori effettivamente svolto.

Roma, 25/09/2024                                                                                                               Firma per accettazione

Arch. Flavia Rosano								.........................................

Arch. Laura Gramaccini